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现场施工日报
记录每日施工活动、人员、设备、天气、延误和安全事项。
单据基本信息
	报销单号
	DSR-2026-1009

	填报日期
	2026年5月18日

	项目
	仓库拣货区改造

	状态
	待主管签核


项目及作业条件
	项目与现场
	项目
	仓库拣货区改造



	现场地点
	上海仓库拣货区



	承包商
	海港工程服务



	现场条件
	天气
	多云



	主管
	索菲娅·马丁内斯



	作业时段
	08:30 至 17:30





天气与作业条件
多云，无降雨。上午检查围挡，下午开展设备安装和通道标线。
延误与问题
部分材料晚到一小时。班组先完成通道清理，随后恢复安装。
安全记录
进场前检查防护用品，吊装区设置隔离带，安排人员引导车辆。
施工活动
	序号
	活动
	区域
	班组
	进展
	备注


人员记录
	序号
	工种
	公司
	人数
	工时
	备注


设备记录
	序号
	设备
	数量
	工时
	状态
	备注


安全观察
	序号
	观察事项
	区域
	严重程度
	行动
	状态



	总人数
	14

	设备总工时
	8


条款和备注
	付款及结算条款
	如涉及费用，按已批准的单据办理。

	交付及办理说明
	日报由现场主管签核后归档。

	补充说明
	本文件所用记录为演示数据。


审批与签章
	现场照片
	主管签名
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